Протокол замечаний и разногласий

к документу «Единый архитектурный реестр банка. Требования к доработке модуля «Архитектурные схемы». Подмодуль «Диаграммы развертывания», версия 1.0 от 08.10.2026

Дата рассмотрения: 08.10.2026

Рассматриваемая редакция требований: v1.0 (проект) от 08.10.2026

База сравнения: Единый архитектурный реестр v2.0 (физическая модель sql/01_ddl.sql, представления sql/02_views.sql, фактическое состояние рабочей базы) и реализация модуля «Архитектурные схемы» (architecture-diagrams)

Статус протокола: проект, требует согласования с автором требований

Решение по итогам рассмотрения: требования принимаются в целом с замечаниями; доработка кода не начинается до закрытия блокирующих замечаний Б1–Б4 и решения по вопросу В1

1. Итоговая оценка документа

Замечаний всего: 16, в том числе:

• блокирующих (Б1–Б4) — 4: препятствуют началу разработки, так как затрагивают физическую модель данных реестра и фактическое состояние справочников и данных;

• уточняющих (У1–У9) — 9: не блокируют разработку, но требования в текущей формулировке непроверяемы или имеют двойное толкование;

• редакционных (Р1–Р3) — 3: правки формулировок без влияния на объём работ;

• вопрос, требующий фиксации (В1) — один, и он совпадает с §19 самого документа.

Общий вывод: зафиксированное в §2–§3 ключевое архитектурное решение («среда и сетевой контур — независимые измерения размещения»; «реестр — источник истины, схема — представление») не противоречит действующей модели реестра v2.0 и уже частично реализовано. Основные замечания относятся не к принципам, а к трём следствиям:

1. требование отдельного справочника network_contour (§5, §6, §12) конкурирует с действующей нормализованной цепочкой «сетевая зона → сегмент → интерфейс»;

2. требование хранить среду на уровне размещения (§6) дублирует уже существующий источник истины — среду экземпляра модуля (module_instance.environment_id);

3. требования по сетевым адресам (§7, §8, §9) и критерии приёмки, зависящие от адресов, в текущем реестре нереализуемы фактически: в базе зарегистрировано 0 сетевых интерфейсов и 0 IP-адресов, а сетевой контур не выводится ни для одного из 7 размещений.

2. Сводная таблица замечаний

| № | Раздел ТЗ | Тип | Краткая суть | Требуется решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Б1 | §5, §6, §12 | Блокирующее | Отдельный справочник network_contour дублирует измерение, уже представленное сущностью network_zone (DMZ, LAN, EXTERNAL, MANAGEMENT, PCI) | Заказчик / Архитектор |
| Б2 | §3, §6, §13 | Блокирующее | environment_id на размещении дублирует module_instance.environment_id (источник истины сейчас — экземпляр) | Архитектор |
| Б3 | §7, §12, §18 | Блокирующее | Сущностей server_network_address / cluster_network_address в реестре нет; адрес сервера существует только как network_interface.ip_address, у кластера — единственное поле management_address | Архитектор / Разработка |
| Б4 | §7, §8, §9, §17 | Блокирующее | На фактических данных требования по адресам недемонстрируемы: интерфейсов 0, адресов 0, контур выводится для 0 из 7 размещений | Заказчик |
| У1 | §4 | Уточнение | Минимальный набор сред DEV/TEST/PREPROD/PROD не совпадает с фактическим (DEV, PROD, QUA, TEST) | Заказчик |
| У2 | §6, §12 | Уточнение | target_type/target_id против фактической пары server_id/cluster_id с ограничением «ровно одна заполнена» | Архитектор |
| У3 | §12 | Уточнение | architecture_diagram.project_id против фактических scope_type + scope_object_id (поддерживаются и ИС, и проект) | Заказчик |
| У4 | §14 | Уточнение | Не определено, где хранится выбранный срез: на карточке схемы или только в снапшоте версии | Архитектор |
| У5 | §15 | Уточнение | «Экспорт должен сохранять выбранный срез» не проверяемо без указания места отображения среза в каждом формате | Разработка |
| У6 | §16 | Уточнение | «Генерация не должна самопроизвольно изменять ручную компоновку» — не разведены полная перестройка и синхронизация | Разработка |
| У7 | §8 | Уточнение | Срез задаётся как «Проект → Среда → Контур»; поведение для схемы с областью «информационная система» не описано | Архитектор |
| У8 | §11 | Уточнение | Переход к карточке объекта не определён для сетевого адреса (отдельной карточки нет) | Разработка |
| У9 | §13 | Уточнение | Проверка соответствия среды и контура сервера/кластера невыполнима, пока у сервера нет интерфейса: нужно разделить ERROR и WARNING | Архитектор |
| Р1 | §2, §3 | Редакционное | «Адреса определяются автоматически» — уточнить, что автоматически определяются *зарегистрированные* адреса | Автор требований |
| Р2 | §10, §19 | Редакционное | §10 и §19 дублируют друг друга по содержанию | Автор требований |
| Р3 | §17 | Редакционное | Критерий «Выполняется валидация целостности» не раскрыт перечнем проверок | Автор требований |

3. Блокирующие замечания

Б1. Справочник network_contour дублирует действующее измерение «сетевая зона»

Разделы ТЗ: §5 (требования к сетевым контурам), §6 (размещение), §12 (модель данных).

Суть. Требование вводит отдельный справочник network_contour с полями id, code, name, description и минимальным набором DMZ, LAN. В действующем реестре v2.0 измерение уже присутствует: справочник network_zone содержит ровно те же сущности — DMZ, LAN, а также EXTERNAL, MANAGEMENT, PCI (5 записей). Зоны иерархичны, к зонам привязаны сегменты (network_segment), к сегментам — сетевые интерфейсы. Введение второго справочника создаёт два независимых описания одного факта («в каком контуре находится узел»), что противоречит принципу «реестр — источник истины» (§3 ТЗ) и порождает задачу синхронизации: размещение указывает контур напрямую, а инфраструктурный объект описывает своё положение через сегмент и зону, и §13 требует эти данные сверять.

Предложение. Выбрать один из вариантов и зафиксировать его в §5 и §12:

• вариант A (минимальные изменения): роль сетевого контура выполняет network_zone; в §5 и §12 заменить сущность network_contour на network_zone, указав, что атрибут zone_type (DMZ, INTERNAL, MANAGEMENT, PCI_DSS, EXTERNAL) — это и есть тип контура;

• вариант B (строго по ТЗ): вводится network_contour и связь «зона → контур» (зона принадлежит контуру, N:1); размещение хранит network_contour_id; цепочка «сервер → интерфейс → сегмент → зона → контур» становится единственным путём определения контура по умолчанию.

Б2. Среда на размещении дублирует среду экземпляра модуля

Разделы ТЗ: §3 (целевая модель), §6 (требования к размещению), §13 (валидация).

Суть. §6 требует, чтобы module_deployment содержал environment_id. В действующей модели среда закреплена за экземпляром модуля: module_instance.environment_id объявлен NOT NULL и входит в ограничение уникальности (module_id, environment_id, name). При добавлении environment_id в размещение появляются два независимых значения одного атрибута; любое расхождение (экземпляр в PROD, размещение в TEST) возможно при ручном вводе и должно блокироваться проверкой §13 — то есть §13 в текущей формулировке описывает следствие уже принятого решения, а не само решение.

Предложение. Зафиксировать в §3 и §6 одно из правил:

• рекомендуемое: среда остаётся обязательным атрибутом экземпляра модуля; размещение хранит только уточняющие измерения (сетевой контур и целевой узел), а environment_id доступен в API как вычисляемое поле размещения (производное от экземпляра). В §13 заменить проверку «среда размещения соответствует среде сервера/кластера» на «контур размещения соответствует контуру целевого сервера/кластера»;

• альтернатива: среда переносится на размещение (у экземпляра среда становится необязательной), тогда требуется миграция данных, изменение ограничения уникальности экземпляра, переработка представлений V02, V03, V04, V08 и экранов «Экземпляры», «Размещения».

Б3. Сущности сетевого адреса в реестре нет

Разделы ТЗ: §7 (сетевые адреса), §12 (модель данных), §18 (ограничения).

Суть. §12 предполагает сущности server_network_address (id, server_id, address, address_type, is_default) и cluster_network_address. В реестре v2.0 таких таблиц нет. Фактически:

• адрес сервера хранится только в network_interface.ip_address (inet), при этом интерфейс обязан принадлежать сегменту (network_segment_id NOT NULL) и ровно одному владельцу — серверу, маршрутизатору или файрволу (ограничение «ровно один владелец»); атрибутов address_type и is_default нет;

• адрес кластера представлен единственным полем cluster.management_address varchar(255); у обоих кластеров рабочей базы оно пустое. Механизма нескольких адресов кластера (в том числе адреса приложений) в модели нет;

• ограничения «не более одного адреса по умолчанию на объект» в базе нет и быть не может, так как нет самого признака.

Предложение. Зафиксировать в §12 один из вариантов:

• вариант A (минимальные изменения): адрес — это network_interface; в модель добавляются только address_type и is_default (с частичным уникальным индексом «один адрес по умолчанию на владельца»), а для кластера вводится адресный состав на базе отдельной таблицы или расширения management_address;

• вариант B: вводятся отдельные таблицы адресов, как в §12, с обязательным требованием синхронизации: представления V08, V09, V11, экраны «Интерфейсы», «Серверы», «Кластеры» и сид должны читать адреса из нового источника, иначе адрес будет существовать в двух местах.

Б4. Требования по адресам недемонстрируемы на фактических данных

Разделы ТЗ: §7 (адрес по умолчанию, предупреждение при отсутствии), §8 (адрес по умолчанию на диаграмме), §9 (пример подписи 10.228.248.34:8080 → 10.228.250.10:8443 REST/HTTPS), §17 (критерии приёмки).

Суть. В рабочей базе реестра: серверов — 44, кластеров — 2, экземпляров модулей — 8, размещений — 7 (все в состоянии ACTIVE; PROD — 6, TEST — 1); сетевых интерфейсов — 0, то есть IP-адресов не зарегистрировано ни одного. Как следствие:

• адрес по умолчанию не может быть определён ни для одного инфраструктурного узла;

• сетевой контур не выводится ни для одного размещения: цепочка «размещение → сервер → интерфейс → сегмент → зона» прерывается на интерфейсах (проверено: размещений с вычислимым контуром — 0 из 7);

• критерии приёмки §17 («сетевые адреса доступны для отображения», «на связи можно показать адрес источника, адрес назначения и протокол») не выполнимы ни при какой реализации кода, пока данные не заведены.

Предложение. Включить в объём работ отдельный пункт «Заведение сетевых адресов инфраструктуры пилотного среза» (серверы и кластеры, участвующие в пилотном проекте) либо согласовать демонстрацию критериев приёмки на согласованном демонстрационном наборе данных. Также рекомендуется в §17 явно отметить, какие критерии проверяются на реальных данных, а какие — на демонстрационном наборе.

4. Уточняющие замечания

У1. Набор сред не совпадает с фактическим справочником

Раздел ТЗ: §4. Суть. Требование фиксирует минимальный набор DEV, TEST, PREPROD, PROD. В рабочей базе зарегистрированы DEV (Development, LOW), TEST (Test, MEDIUM), PROD (Production, CRITICAL) и QUA (Quality Assurance, HIGH); среда PREPROD отсутствует.

Предложение. Либо дополнить справочник записью PREPROD (и определить её критичность), либо скорректировать §4: «минимальный набор: DEV, TEST, QUA (или PREPROD), PROD; перечень сред определяется эксплуатационным регламентом и расширяется без изменения модели данных».

У2. Форма ссылки на целевой объект размещения

Разделы ТЗ: §6, §12. Суть. Требование описывает deployment_target_type (SERVER или CLUSTER) и deployment_target_id. В базе применена иная форма: два поля server_id и cluster_id и ограничение «ровно одно из них заполнено». Обе формы эквивалентны по смыслу, но их смешение в документе и в коде создаст расхождение при разработке API.

Предложение. В §12 указать фактическую форму: «server_id или cluster_id, ровно одно заполнено; в API обе формы отдаются как target_type + target_id», либо утвердить переход на обобщённую пару с оценкой регрессии для представлений V03, V04, V08 и раздела «Размещения».

У3. Область диаграммы описана уже реализованной

Раздел ТЗ: §12. Суть. Для architecture_diagram указано поле project_id. В модуле схема адресуется парой scope_type + scope_object_id, где scope_type принимает значения information_system и project; тип DEPLOYMENT уже доступен наряду с SYSTEM_CONTEXT и CONTAINER.

Предложение. Заменить в §12 поле project_id на «scope_type (project | information_system), scope_object_id», поскольку диаграмма развёртывания по смыслу строится и по проекту, и по отдельной ИС.

У4. Место хранения выбранного среза

Раздел ТЗ: §14. Суть. Требование «версия диаграммы хранит выбранную среду и сетевой контур» не определяет, является ли срез атрибутом карточки схемы (текущее представление) или только снапшота опубликованной версии. От этого зависит поведение при открытии схемы и при синхронизации.

Предложение. Зафиксировать: срез (среда, контур) — обязательный атрибут схемы типа DEPLOYMENT, хранится на карточке и дублируется в снапшоте версии; для схем SYSTEM_CONTEXT и CONTAINER поля среза не используются.

У5. Проверяемость требования по экспорту

Раздел ТЗ: §15. Суть. «Экспорт должен сохранять выбранную среду, сетевой контур и отображаемые сетевые адреса» — требование непроверяемо без указания, где именно срез отражается в каждом формате.

Предложение. Дополнить §15: «срез печатается в заголовке PlantUML, PNG/PDF и SVG; в JSON-экспорте срез и признак отображения адресов включаются в метаданные документа; снятие флага «Показывать сетевые адреса» не удаляет адреса из состава экспорта, а исключает их из подписей».

У6. Не разведены полная перестройка и синхронизация

Раздел ТЗ: §16. Суть. «Автоматическая генерация не должна самопроизвольно изменять сохранённую ручную компоновку». В модуле уже есть два режима: SYNC (обновляет состав и атрибуты, сохраняет позиции) и REBUILD (полная перестройка с раскладкой заново), при этом смена среза по смыслу меняет состав узлов, но не должна сбрасывать компоновку.

Предложение. Дополнить §16: «переключение среды или сетевого контура выполняет синхронизацию: узлы, присутствовавшие в предыдущем срезе, сохраняют позиции; новые узлы размещаются автоматически; полная перестройка выполняется только по явной команде пользователя».

У7. Срез не определён для области «информационная система»

Раздел ТЗ: §8. Суть. Срез задан как «Проект → Среда → Сетевой контур». Диаграмма развёртывания в модуле может строиться и с областью «информационная система» (только её модули и потоки с её участием). Поведение фильтров в этом случае не описано.

Предложение. Дополнить §8: «срез применяется к любой области схемы; область «Проект» — частный случай, при котором в состав дополнительно попадают все размещения модулей, участвующих в потоках проекта».

У8. Переход к карточке объекта для сетевого адреса

Раздел ТЗ: §11. Суть. Требование «Выбор элемента открывает карточку соответствующего объекта реестра» не определяет поведение для сетевого адреса: отдельной карточки адреса в реестре не предусмотрено, адрес — атрибут интерфейса сервера или кластера.

Предложение. Дополнить §11: «для сетевого адреса переход выполняется в карточку объекта-владельца (сервер или кластер) с позиционированием на соответствующем адресе; для элементов, не являющихся объектами реестра (комментарии, контейнеры группировки), переход не выполняется».

У9. Проверка соответствия контура невыполнима без данных об интерфейсах

Раздел ТЗ: §13. Суть. Требование «среда и контур размещения должны соответствовать целевому инфраструктурному объекту». У сервера и кластера в модели нет собственных полей среды и контура: положение узла выводится через интерфейс, сегмент и зону. Пока у объекта нет интерфейса, проверка не может быть выполнена и формально должна давать ошибку, что заблокирует публикацию схем на данных, где адреса ещё не заведены (см. Б4).

Предложение. Разделить уровни проверки и внести в §13: «противоречие контура размещения и контура целевого объекта — ERROR; невозможность определить контур объекта (нет зарегистрированного сетевого интерфейса) — WARNING с указанием объекта; отсутствие адреса по умолчанию у объекта размещения — WARNING при построении связи».

5. Редакционные замечания

Р1. Автоматическое определение адресов

Разделы ТЗ: §2, §3. Суть. Формулировка «Физические адреса взаимодействия определяются автоматически» допускает прочтение, что система вычисляет и создаёт адреса.

Предложение. Изложить так: «Физические адреса взаимодействия определяются автоматически по зарегистрированным в реестре сетевым адресам целевых объектов; при отсутствии адреса система выдаёт предупреждение и адрес не создаёт» (согласуется с §7).

Р2. Дублирование §10 и §19

Разделы ТЗ: §10, §19. Суть. Раздел §10 «Несколько экземпляров» и раздел §19 «Вопрос, требующий отдельной фиксации» описывают одну и ту же тему в близких формулировках.

Предложение. Оставить §10 как принятое проектное решение, а §19 сократить до ссылки: «реализуется в соответствии с §10; окончательное правило сопоставления экземпляров фиксируется отдельным решением при появлении в реестре достаточных данных о физических каналах».

Р3. Раскрытие критерия «Выполняется валидация целостности»

Раздел ТЗ: §17. Суть. Критерий не раскрыт, поэтому непроверяем.

Предложение. Заменить на перечень проверок: «валидация выявляет: отсутствие адреса по умолчанию, несоответствие контура размещения контуру целевого объекта, неопределённый контур объекта, ссылки на выведенные из эксплуатации объекты реестра, поток без протокола, узел без связей; ошибки уровня ERROR блокируют публикацию версии».

6. Вопрос, требующий решения до разработки

В1. Правило построения связей при нескольких экземплярах одного модуля

Раздел ТЗ: §19 (совпадает с §10).

Суть. Требуется определить правило сопоставления, если в выбранном срезе у исходного или целевого модуля несколько размещённых экземпляров.

Состояние реализации. В текущей версии модуля связи строятся между всеми релевантными парами экземпляров в границах среза, а на связи выводится агрегированная подпись вида «потоков: N» с перечислением протоколов. Это в точности соответствует рекомендованному в §19 MVP-варианту.

Предложение. Утвердить описанное поведение как обязательное для первой версии и дополнить §19: «режим агрегации связей является основным; детализация до отдельной физической связи выполняется пользователем вручную и сохраняется в компоновке схемы; при появлении в реестре данных о физических каналах правило уточняется отдельным решением».

7. Положения, принимаемые без замечаний

• §2 «Ключевое архитектурное решение» — согласуется с действующей моделью v2.0: информационный поток связывает логические модули и не содержит адресов; модуль ИС к среде не привязан.

• §3 «Целевая модель» — цепочка «модуль → экземпляр → размещение → сервер/кластер» реализована, замечание только к атрибуту среды в размещении (Б2).

• §6 в части «один экземпляр может иметь несколько размещений» и «размещение указывает сервер или кластер» — реализовано.

• §10 «Несколько экземпляров» в части отказа от сущности deployment_endpoint — соответствует §18 и реализовано.

• §12 в части состава information_flow (source_module_id, target_module_id, protocol_id) — полностью совпадает с моделью реестра.

• §14 в части «позиции и визуальные настройки версионируются отдельно от инфраструктурных данных» и «опубликованный снимок обеспечивает воспроизводимость» — реализовано (снапшот версии, публикация, восстановление версии).

• §15 в части перечня форматов — реализованы SVG, PNG, PDF, PlantUML, Mermaid, JSON.

• §16 в части атомарности сохранения и устойчивости к ошибкам отдельных объектов — реализовано (запись графа одной транзакцией, валидация с уровнями ERROR/WARNING/INFO).

• §18 «Ограничения решения» — все четыре ограничения соблюдены действующей моделью и модулем.

8. Реестр решений, необходимых до начала разработки

| № | Решение | Ответственный | Влияние на объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модель сетевого контура: network_zone или новый справочник network_contour (Б1) | Заказчик, Архитектор | Вариант A — без изменений DDL; вариант B — новая таблица, связь «зона → контур», миграция представлений |
| 2 | Хранение среды: на экземпляре (как сейчас) или на размещении (Б2) | Архитектор | Вариант «экземпляр» — доработка только чтения; вариант «размещение» — миграция данных, ограничений, представлений и экранов |
| 3 | Источник сетевых адресов: расширение network_interface или новые таблицы адресов (Б3) | Архитектор, Разработка | Вариант A — 2 поля и индекс; вариант B — 2 таблицы, синхронизация V08/V09/V11 и экранов |
| 4 | Объём данных для приёмки: заведение адресов пилотного среза или демонстрационный набор (Б4) | Заказчик | Без этого критерии §17 по адресам не принимаются |
| 5 | Набор сред в справочнике (У1) | Заказчик | 1 запись справочника и правка §4 |
| 6 | Форма ссылки на целевой объект размещения в §12 (У2) | Архитектор | Определяет состав правок backend и API |
| 7 | Где хранится срез: карточка схемы и/или снапшот версии (У4) | Архитектор | 2 поля в схеме + 2 поля в снапшоте версии |
| 8 | Подтверждение поведения при нескольких экземплярах (В1) | Заказчик | Подтверждение текущей реализации либо доработка агрегации |

9. Оценка выполнимости критериев приёмки (§17)

| № | Критерий приёмки §17 | Оценка на текущей реализации и данных |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создаётся Deployment Diagram для проекта | Выполнимо: тип DEPLOYMENT и область «проект» поддерживаются |
| 2 | Выбираются среды DEV/TEST/PREPROD/PROD | Выполнимо частично: PREPROD отсутствует в справочнике (У1) |
| 3 | Выбираются контуры DMZ/LAN | Выполнимо при закрытии Б1: зоны DMZ и LAN зарегистрированы |
| 4 | Отображаются только размещения выбранного среза | Требует доработки: фильтров среза в генераторе и в интерфейсе нет |
| 5 | Модули представлены через экземпляры и размещения | Выполнимо |
| 6 | Серверы и кластеры представлены инфраструктурными узлами | Выполнимо |
| 7 | Сетевые адреса доступны для отображения | Невыполнимо без данных: в реестре 0 сетевых интерфейсов (Б3, Б4) |
| 8 | Потоки автоматически отображаются как физические связи | Выполнимо частично: связи строятся, физические адреса в подписи отсутствуют |
| 9 | На связи показываются адрес источника, адрес назначения и протокол | Невыполнимо без данных и без доработки подписи связи (Б3, Б4) |
| 10 | Ручная компоновка сохраняется | Выполнимо: режим синхронизации сохраняет позиции |
| 11 | Переключение среды/контура формирует другой срез той же модели | Требует доработки: механизм среза отсутствует |
| 12 | Выполняется валидация целостности | Выполнимо частично: правила по адресам и контуру не реализованы (У9, Р3) |
| 13 | Экспорт содержит выбранный срез | Требует доработки: срез не хранится, в экспорт не попадает (У5) |

Оценка приёмки: из 13 критериев 5 выполнимо сейчас (пункты 1, 3, 5, 6, 10), 3 выполнимо частично (2, 8, 12), 3 требуют доработки (4, 11, 13), 2 невыполнимо без заведения данных (7, 9).

Приложение А. Проверенные факты (фактическое состояние реестра)

Источник: рабочая база реестра architecture_registry (контейнер arch-registry-db, среда развёртывания docker compose, проект architecture-registry). Дата снятия данных: 08.10.2026.

Справочник сред (environment) — 4 записи:

| Код | Наименование | Критичность |
| --- | --- | --- |
| DEV | Development | LOW |
| QUA | Quality Assurance | HIGH |
| TEST | Test | MEDIUM |
| PROD | Production | CRITICAL |

PREPROD отсутствует (см. У1).

Сетевые зоны (network_zone) — 5 записей: DMZ (Demilitarized Zone, HIGH), EXTERNAL (External, LOW), LAN (Internal LAN, MEDIUM), MANAGEMENT (Management Zone, HIGH), PCI (PCI DSS Zone, CRITICAL).

Сетевые сегменты (network_segment) — 6 записей: DMZ-APP 10.20.10.0/24 (vlan 210), DMZ-MGMT 10.20.20.0/24 (vlan 220), LAN-APP 10.10.10.0/24 (vlan 110), LAN-DB 10.10.30.0/24 (vlan 130), MGMT-01 10.99.1.0/24 (vlan 99), PCI-APP 10.40.10.0/24 (vlan 410).

Инфраструктура и размещение:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Серверы (server) | 44 |
| Кластеры (cluster) | 2 (ipkom3k8-prod, ipkom3k8S-test; тип KUBERNETES; management_address не заполнен у обоих) |
| Экземпляры модулей (module_instance) | 8 (DEV — 1, TEST — 2, PROD — 5) |
| Размещения (module_deployment, состояние ACTIVE) | 7 (PROD — 6, TEST — 1) |
| Сетевые интерфейсы (network_interface) | 0 |
| Размещения с вычислимым сетевым контуром | 0 из 7 |

Запросы, которыми получены данные (могут быть выполнены повторно):

SELECT code, name, criticality, status FROM environment ORDER BY code;

SELECT code, name, zone_type, security_level FROM network_zone ORDER BY code;

SELECT ns.code, nz.code, ns.cidr, ns.vlan FROM network_segment ns

JOIN network_zone nz ON nz.id = ns.network_zone_id ORDER BY ns.code;

SELECT (SELECT count(*) FROM network_interface) AS interfaces,

(SELECT count(*) FROM server)    AS servers,

(SELECT count(*) FROM cluster)   AS clusters,

(SELECT count(*) FROM module_instance)  AS instances,

(SELECT count(*) FROM module_deployment) AS deployments;

SELECT count(*) FROM module_deployment md

LEFT JOIN network_interface ni ON ni.server_id = md.server_id

WHERE ni.id IS NOT NULL;   -- размещения с вычислимым контуром

Приложение Б. Соответствие элементов требований действующей модели

| Требование | Элемент реестра v2.0 | Состояние |
| --- | --- | --- |
| §4 environment (id, code, name, description) | таблица environment (+ criticality, status) | есть |
| §5 network_contour | отсутствует; ближайший элемент — network_zone + network_segment | требует решения (Б1) |
| §6 module_deployment.environment_id | среда выводится из module_instance.environment_id | требует решения (Б2) |
| §6 module_deployment.network_contour_id | отсутствует | требует решения (Б1) |
| §6 deployment_target_type / target_id | server_id / cluster_id (ровно одно заполнено) | форма отличается (У2) |
| §7 server_network_address / cluster_network_address | network_interface.ip_address; cluster.management_address | требует решения (Б3) |
| §12 module_instance (id, module_id, name) | module_instance (+ environment_id, version, runtime_type, status) | есть |
| §12 information_flow (source_module_id, target_module_id, protocol_id) | совпадает | есть |
| §12 architecture_diagram (project_id) | scope_type + scope_object_id | шире требования (У3) |
| §14 версия со срезом | diagram_version.snapshot_json без полей среза | требует доработки (У4) |
| §15 экспорт | SVG, PNG, PDF, PlantUML, Mermaid, JSON | есть, срез не выводится (У5) |
| §17 валидация целостности | уровни ERROR/WARNING/INFO, блокировка публикации | нет правил по адресам и контуру (У9, Р3) |

Приложение В. Порядок отработки замечаний

1. Закрыть блокирующие замечания Б1–Б4 и получить решения по реестру решений (раздел 8) — до начала разработки.

2. Внести согласованные правки в документ требований (редакция v1.1) — У1–У9, Р1–Р3, В1.

3. Пересчитать объём работ: после решения по Б1–Б3 объём изменений определяется как «доработка модуля» (генератор, API, интерфейс редактора, валидация, экспорт) либо как «доработка реестра и модуля» (при выборе вариантов B по Б1 и Б3 — дополнительно миграция DDL, представлений, экранов и сида).

4. Согласовать демонстрационный набор данных для приёмки (Б4).

Составитель: ______________________  / ______________________

Согласовано (автор требований): ______________________  / ______________________

Дата: 08.10.2026